**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОЛНЕЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА
СКОВОРОДИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

29.12.2016 ж.д.ст. БАМ № 113

Об утверждении муниципальной программы

«Об энергосбережении и повышении энергетической

эффективности в муниципальном образовании

Солнечный сельсовет на 2017 -2018 годы»

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

**п о с т а н о в л я е т:**

 1. Утвердить муниципальную программу «Об энергоснабжении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017 – 2018 годы».

 2. Постановление администрации Солнечного сельсовета от 23.12.2014 года №64 «Об утверждении муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности в муниципальном образовании

Солнечный сельсовет на 2015 -2016 годы» - считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление обнародовать в установленном законом порядке.

Глава Солнечного сельсовета А.В. Сенотрусова

**Муниципальная программа**

**«Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности**

**в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017-2018 годы»**

**1. Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017-2018 годы» |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы  | Администрация Солнечного сельсовета |
| Основные разработчики программы | Администрация Солнечного сельсовета |
| Цель программы | Разработка стратегии развития элементов инфраструктуры хозяйства, которое обеспечит эффективное и рациональное использование топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), и холодной воды, что соответственно снизит расход бюджетных средств на ТЭР. Разработка мероприятий обеспечивающих устойчивое снижение потребления ТЭР. Определение сроков внедрения, источников финансирования и ответственных за исполнение разработанных предложений и мероприятий |
| Основные задачи программы | Сокращение бюджетных расходов на оплату топливно-энергетических ресурсов потребляемых объектами социальной сферы и органами местного самоуправления |
| Сроки реализации программы | 2017 -2018 год |
| Объемы и источники финансирования программы | Средства местного, областного бюджетов |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | 1. Полный переход на приборный учет. 2. Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов не менее 15 %.3. Снижение затрат местного бюджета на оплату уличного освещения.4.Снижение затрат средств предприятия жилищно-коммунального хозяйства на освещение помещений общего пользования и уменьшение потерь тепловой энергии.  |
| Исполнители основных мероприятий программы | Администрация Солнечного сельсовета |
| Система контроля за исполнением программы | Контроль за исполнением программы осуществляет заказчик программы |

**2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.**

 Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов на современном этапе является одной из важнейших стратегических задач социально-экономического развития муниципального образования Солнечный сельсовет и одним из приоритетных направлений экономической политики области на 2017- 2018 год.

 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании Солнечный сельсовет на 2017-2018 годы» разрабатывается в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

 Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе муниципального образования Солнечный сельсовет является актуальным и необходимым условием нормального функционирования хозяйства, так как повышение эффективности использования ТЭР, при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР так и финансовых ресурсов.

 Анализ функционирования хозяйства муниципального образования Солнечный сельсовет показывает, что основные потери ТЭР наблюдаются при транспортировке, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды, при оказании жилищно-коммунальных услуг. Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потере до 30-40 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды. Соответственно это приводит:

 - к росту тарифного давления на предприятия ЖКХ и организациям бюджетного финансирования, на население;

 - росту финансовой нагрузки на бюджет муниципального образования Солнечный сельсовет;

 - приводит к ухудшению экологической обстановки.

 Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР во всех элементах хозяйства, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве ТЭР, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального образования Солнечный сельсовет.

 Важной частью затрат бюджетных учреждений являются затраты на энергоресурсы, стоимость которых ежегодно растет значительными темпами. На территории муниципального образования Солнечный сельсовет находятся: муниципальное бюджетное учреждение культуры: клуб ж.д.ст.БАМ; клуб в п. Солнечный;

Проблемами энергопотребления муниципального образования Солнечный сельсовет являются:

 - отсутствие или неполная укомплектованность приборами учета потребления тепловой энергии и воды;

 - изношенность инженерных коммуникаций, которые приводят к сверхнормативной потере теплоносителей в сетях;

 Мероприятия по энергосбережению направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления.

**Установка приборов учета в учреждениях муниципального образования Солнечный сельсовет**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | Электроэнергия | Теплоэнергия | Горячая вода | Холодная вода |
| 4 | - | 2 | - | 2 |

Программа позволит решить задачи энергосбережения в социальной сфере, а также снизить нагрузку на районный бюджет и бюджет Солнечного сельсовета по оплате за потребленные ресурсы.

**3. Основная цель, задачи, и сроки реализации программы**

 Основной целью программы является:

 - повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов в муниципальном образовании Солнечный сельсовет;

 - экономия бюджетных средств;

 Задачами программы являются:

 - сокращение потерь теплоэнергоресурсов;

 - сокращение расходов бюджетных средств;

 - мероприятия по рациональному использованию электрической энергии;

 - проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением для создания системы показателей, характеризующих эффективность использования энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости муниципального образования Солнечный сельсовет;

 - проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов для помещений;

 - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов в организациях бюджетной сферы;

 - нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

 Настоящая программа рассчитана на период 2017 - 2018 года.

**4. Система программных мероприятий**

 Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их исполнения, представлены в приложении № 1 к программе.

**5. Механизм реализации программы**

 Администрация Солнечного сельсовета (далее – заказчик программы):

 - с учетом требований Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определяет исполнителей программных мероприятий;

 - совместно с исполнителями программных мероприятий разрабатывает обоснования, соглашения, договоры и осуществляет организационную подготовку мероприятий;

 - заключает с Правительством Амурской области соглашения о софинансировании отдельных мероприятий муниципальной программы;

 - готовит и направляет в Правительство Амурской области бюджетные заявки на ассигнования из областного бюджета для финансирования мероприятий программы на очередной финансовый год;

 - согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;

 - несет ответственность за реализацию программы в целом;

 - осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий, а также по целевому и эффективному использованию выделяемых средств.

 Корректировка программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, продление срока ее реализации, осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика программы.

 Исполнители несут ответственность за выполнение мероприятий программы.

 Контроль за выполнением программы включает:

- периодическую отчетность о реализации программных мероприятий;

- контроль за рациональным использованием финансовых средств;

- контроль за качеством реализации программных мероприятий.

**6. Ресурсное обеспечение программы**

 Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета на 2017 год составляет 0,0 тыс. рублей, 2018 год – 0,0 тыс. рублей

**Объем, источники и направления финансирования**

**программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Источникифинансирования | Всего(тыс. руб.) | 2017 | 2018 |
| ВСЕГО | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**7. Прогноз конечных результатов и критерии эффективности реализации программы**

 При реализации программы в 2017-2018 году будет обеспечен:

 - полный переход на приборный учет;

 - снижение затрат местного бюджета;

 - сокращение теплопотерь.

**8. Значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности**

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности для мониторинга реализации программных мероприятий**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателей** | **Единица измерения** | **Значения целевых показателей по годам** |
| **2017 год** | **2018 год** |
| **I. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов** |
| 1 | Экономия электрической энергии (далее - ЭЭ): |  |  |  |
| 1.1 | в натуральном выражении  | кВт ч |  |  |
| 1.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. |  |  |
| 2 | Экономия тепловой энергии (далее - ТЭ): |  |  |  |
| 2.1 | в натуральном выражении  | Гкал |  |  |
| 2.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. |  |  |
| 3 | Экономия воды: |  |  |  |
| 3.1 | в натуральном выражении  | куб. м |  |  |
| 3.2 | в стоимостном выражении  | тыс. руб. |  |  |

 Приложение № 1

к Муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической

 эффективности в муниципальном образовании

 Солнечный сельсовет на 2017-2018 годы»

**СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемфинансирования,тыс. руб. | Сроки выполнения, годы | Содержания мероприятия | Ожидаемый результат |
| 2017 год | 2018 год |
| 1. | Приобретение и установка теплосчетчика  | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | Установка приборов учета  | Планируемое снижение затрат на 30 % |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  | 0,0 | 0,0 |  2017-2018 |   | Планируемое снижение затрат на использование электроэнергии 5% |
| 3. | Приобретение и установка водосчетчиков | 0,0 | 0,0 | 2017-2018 | Установка приборов учета | Снижение расходов связанных с потреблением воды |

 Приложение № 2

к Муниципальной программе

«Об энергосбережении и повышении энергетической

 эффективности в муниципальном образовании

 Солнечный сельсовет на 2017-2018 годы»

**ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования, тыс. руб. | 2017 год | 2018 год |
|  |  |
|   | **Всего по программе:** | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
|   | в том числе по мероприятиям: |   |  |  |
| 1. | Приобретение и установка теплосчетчиков  |  |  |  |
|  | учреждения культуры (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы  |   |  |  |
|  | учреждения культуры (1) |   |  |  |
|  | уличное освещение  |   |  |  |
| 3. | Приобретение и установка водосчетчиков |  |  |  |
|  | учреждения культуры (1) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |